Załącznik nr 2 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa Nr ZP.273.1.33/…/2025

Zawarta w dniu …………….. 2025 r. we Włocławku, pomiędzy:

Powiatem Włocławskim, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek

NIP:  888-311-57-91, REGON: 910866778

zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez:

- Romana Gołębiewskiego – Starostę Włocławskiego

- Karola Antoniego Matusiaka - Wicestarostę

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Jolanty Sakowskiej

a

……………………………………………………………………………………………………………  działającą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………………… / Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

NIP: ……………………, REGON: ……………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

…………………………….zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru KRS/ CEIDG,

łącznie zwane „Stronami”

zwana dalej „Umową”,

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, ze zm.), zwana dalej  „pzp”                      o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksową dostawę nowych źródeł ciepła w postaci pomp ciepła z instalacjami fotowoltaicznymi wraz z ich montażem, instalacją i uruchomieniem oraz dokonaniem czynności formalno-prawnych niezbędnych do przystąpienia do ich użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, w następujących jednostkach organizacyjnych Powiatu Włocławskiego:

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu (gm. Chodecz),

- Powiatowy Zarząd Dróg w Jarantowicach (gm. Choceń),

- Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze "Przystań" i "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim (gm. Lubień Kujawski),

- Dom Pomocy Społecznej w Kurowie (gm. Baruchowo)

- Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze „Jaś” i „Małgosia” w Brzeziu (gm. Brześć Kujawski),

w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i poprawy stanu powietrza, a także produkcji czystej energii elektrycznej na potrzeby Przedmiotu zamówienia w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu”, zwaną dalej „Przedmiotem zamówienia” lub „Pracami” oraz „Zadaniem” albo „Inwestycją”.

- Wykonawca wykona Zadanie zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (zał. nr 1 do Umowy), zwaną dalej „SWZ”, przekazanym Opisem Przedmiotu zamówienia zawierającym Projekty techniczne, STWIOR i przedmiary) (zał. nr 2 do Umowy), zwanym dalej także  „Dokumentacją” oraz złożoną ofertą Wykonawcy (zał. nr 3 do Umowy), zwaną dalej „Ofertą”, wraz z  kosztorysami ofertowymi (zał. nr 4 do Umowy), harmonogramem rzeczowo- finansowym (zał. nr 5 do Umowy),  sporządzonymi  zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz na ustalonych niniejszą Umową warunkach.

- Na realizację Zadania Zamawiający uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie 2.3 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych ZITy regionalne w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Wniosek nr FEKP.02.03-IZ.00-0005/24 został wybrany do dofinansowania w ramach naboru nr FEKP.02.03-IZ.00-021/23, zwanego dalej „Programem”.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z aktualnymi dokumentami programowymi oraz aktualnymi wytycznymi określającymi zasady realizacji projektów wdrażanych w ramach Programu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

- Wykonawca oświadcza, że wykona Przedmiot zamówienia przy zachowaniu należytej staranności przynależnej profesjonalnemu przedsiębiorcy a  ponadto, że:

- zapoznał się ze wszystkimi dokumentami wymienionymi w ust. 2, a także wszelkimi projektami, planami i innymi dokumentami niezbędnymi do wykonania Przedmiotu zamówienia, informacjami o nieruchomościach sąsiadujących z nieruchomością, na której ma być wykonany Przedmiot zamówienia;

- dokonał szczegółowej oceny (w tym oględzin) nieruchomości, na której ma być wykonany Przedmiot zamówienia wraz z jej otoczeniem i należycie ocenił wszystkie warunki fizyczne i wszelkie ograniczenia odnoszące się do miejsca realizacji Przedmiotu zamówienia;

- zbadał wszelkie inne okoliczności i uwarunkowania o charakterze ogólnym, miejscowym, publicznym lub prywatnym, związane lub mogące się wiązać z realizacją Przedmiotu zamówienia;

- posiada pełną i aktualną wiedzę na temat warunków realizacji Przedmiotu zamówienia, jaką powinien posiadać profesjonalny przedsiębiorca podejmujący się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonania Przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu wszelkich okoliczności specyficznych dla wykonania Przedmiotu zamówienia, które to warunki                       i okoliczności istnieją w dacie zawarcia Umowy lub których późniejsze zaistnienie Wykonawca powinien przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności i zasad wiedzy technicznej. Wykonawca nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń i w dalszej kolejności nie może powoływać się skutecznie wobec Zamawiającego na fakt istnienia jakichkolwiek okoliczności natury faktycznej lub prawnej, które mają wpływ na wykonywanie Przedmiotu zamówienia, a o których Wykonawca wiedział lub mógł się dowiedzieć lub przewidzieć ich późniejsze wystąpienie, przy zachowaniu wskazanego wyżej wzorca staranności.

- Wykonawca przyjmuje i akceptuje, że zobowiązany jest do dokonania w imieniu Zamawiającego wszelkich formalności związanych z podłączeniem instalacji do sieci elektroenergetycznej w tym zgłoszenia wraz z wymaganą dokumentacją do właściwego operatora sieci oraz przygotowanie stosownych dokumentów i wystąpienie w imieniu Zamawiającego o wydanie pozwolenia na użytkowanie instalacji  (jeżeli będzie wymagane).

- Na pisemne żądanie, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją Umowy, jeżeli okażą się niezbędne do jej wykonania w  tym przed instytucjami i organami administracji publicznej w celu pozyskania materiałów, uzgodnień, pozwoleń i decyzji niezbędnych do prawidłowej realizacji  Przedmiotu zamówienia, bez prawa do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu prawidłowego, kompletnego i nadającego się do użytkowania Przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy (oraz załączników) i w terminie w niej określonym.

- Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu Umowy w celu należytej realizacji Umowy.

- Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z zasadą DNSH („niewyrządzania znaczącej szkody środowisku”) w zakresie następujących celów środowiskowych:

1) „Łagodzenie zmian klimatu” ;

2) „Adaptacja do zmian klimatu”;

3) „Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich”;

4) „Gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling”;

5) „Zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, wody lub gleby i jego kontrola”;

6) „Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów”.

W związku z powyższym Wykonawca na każdym etapie realizacji Przedmiotu zamówienia w tym na etapie wykonywania gwarancji i rękojmi, m.in. w zakresie zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń powietrza, wody lub ziemi, zobowiązuje się w szczególności do:

- przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa krajowego dotyczących ochrony środowiska, w tym ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025 r., poz. 647, ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

- przestrzegania obowiązujących przepisów Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, w tym Rozporządzenia (UE) nr 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, które ustanawia zasady DNSH, a także innych mających zastosowanie przepisów prawa UE;

- wdrożenia/stosowania rozwiązań technologicznych i operacyjnych, które zapobiegają i/lub minimalizują powstawanie odpadów podczas realizacji Przedmiotu zamówienia; obejmuje to stosowanie materiałów i technologii pozwalających na redukcję ilości odpadów oraz ich ponowne wykorzystanie;

- zgodnego z przepisami zagospodarowania powstałych odpadów, w tym ich segregacji, recyklingu oraz bezpiecznego składowania, z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych w tym zakresie, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z  2023 r., poz. 1587, ze zm.);

- stosowania sprawnych technicznie urządzeń i technologii, które minimalizują ryzyko wycieków substancji szkodliwych do środowiska gruntowo-wodnego; wszelkie prace muszą być prowadzone z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń technicznych, które zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń do gleby i wód gruntowych;

- stosowania technologii i procesów, które ograniczają emisję gazów cieplarnianych oraz innych substancji zanieczyszczających powietrze; obejmuje to zarówno wybór niskoemisyjnych materiałów, jak i efektywne zarządzanie logistyką podczas realizacji Przedmiotu zamówienia;

- wykorzystania nowoczesnych technologii, które minimalizują zużycie energii i ograniczają emisję szkodliwych substancji do atmosfery, zgodnie z normami unijnymi i krajowymi;

- realizacji Przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi wytycznymi technicznymi i normami środowiskowymi, zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym; obejmuje to stosowanie norm związanych z ochroną środowiska oraz przestrzeganie wytycznych technicznych dotyczących produkcji, dostawy, montażu, instalacji i uruchomienia oraz napraw gwarancyjnych.

§ 2.

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania Zadania ustala się do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia …………………. r.

§ 3.

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że wynagrodzenie za realizację Przedmiotu zamówienia, zgodnie ze złożoną Ofertą oraz Kosztorysami wyniesie ……………………… złotych brutto                           (słownie: ……………………………………………………), w tym: netto: …………………. zł (słownie: …………………………………..), VAT 8 % i 23 %: …………………… zł (słownie: ………………………………………………………), zwane dalej „Wynagrodzeniem”.

- Należne Wykonawcy Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i pozostanie niezmienne w okresie ważności niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem § 15.

- Wykonawca oświadcza, że podstawą do określenia Wynagrodzenia jest Dokumentacja z zastrzeżeniem, że zawarte  tam  przedmiary mają charakter pomocniczy.

- Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu zamówienia, w szczególności: podatek od towarów i usług VAT, koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia wynagrodzenia nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r., poz. 1773, ze zm.), koszty materiałów i urządzeń, koszty wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych, koszty badań kontrolnych wskazanych w Dokumentacji, koszty utrzymania zaplecza prac (woda, energia elektryczna, telefon, dozór, ubezpieczenie), koszty dostawy, montażu, instalacji i uruchomienia instalacji i urządzeń, koszt przeprowadzenia dla przedstawicieli Zamawiającego pełnego szkolenia w zakresie uruchomienia, pracy i konserwacji instalacji i urządzeń, koszty uzgodnień, pozwoleń i decyzji (jeżeli będą wymagane), koszty dokumentacji powykonawczej, koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, koszty czynności formalno-prawnych niezbędnych do przystąpienia do użytkowania Przedmiotu zamówienia, koszty udzielonej gwarancji i rękojmi.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania Wykonawcy zmiany Wynagrodzenia.

§ 4.

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Dokumentacji w dniu zawarcia Umowy;

- wskazanie terenu prac oraz punktów poboru energii elektrycznej [PPE]  i wody dla potrzeb prac i zaplecza dla poszczególnych miejsc realizacji Przedmiotu  zamówienia;

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

- uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę;

- dokonywania odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia - po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru;

- wypłata Wynagrodzenia, z zastrzeżeniem konieczności wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcom.

§ 5.

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonanie Przedmiotu zamówienia zgodnie z Dokumentacją, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej, polskimi normami, sztuką inżynierską oraz innymi obowiązującymi przepisami, ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów BHP oraz przepisów p. poż. i poszanowaniem mienia  Zamawiającego i osób trzecich;

- zapewnienie na czas trwania prac osoby lub osób posiadającej/-ych uprawnienia kwalifikacyjne, o których mowa w art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r., poz. 266, ze zm.) do wykonywania pracy na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla instalacji Grupa 1 do nie wyższym niż 1 kV - w dniu zawarcia niniejszej Umowy;

- dostarczenie i zabezpieczenie na własny koszt materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji Przedmiotu   zamówienia; Wykonawca dostarczy na miejsce prac wszystkie materiały i urządzenia, określone co do rodzaju, standardu i ilości w Dokumentacji oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe oraz odpowiadać, co do jakości wymaganiom jakościowym określonym w Dokumentacji.;

- zorganizowanie zaplecza prac oraz jego ochrona (jeżeli zajdzie taka potrzeba);

- prowadzenie prac w systemie wielozmianowym oraz dniach wolnych od pracy (jeżeli zajdzie taka potrzeba) oraz przy zachowaniu ciągłości pracy w jednostkach organizacyjnych Powiatu Włocławskiego, o których mowa w § 1 ust. 1.,  z  zastrzeżeniem, że wykluczone są działania Wykonawcy, które przerwałyby wykonywanie przez te jednostki swojej działalności.;

- niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego lub jego przedstawicieli o wykonaniu prac zanikających;

- bieżące informowanie Zamawiającego bezpośrednio lub poprzez nadzór inwestorski                             o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych w terminie dwóch dni roboczych od dnia stwierdzenia konieczności ich wykonania; Przez dni robocze dla potrzeb tej regulacji i pozostałych zapisów Umowy rozumie się dni: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.;

- uiszczanie opłat za  pobór energii elektrycznej i wody zużytych dla  potrzeb prac oraz zaplecza;

- wykonanie innych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu zamówienia;

- naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego o ile uszkodzenie wynika z prowadzonych działań lub zaniechań Wykonawcy;

- uporządkowanie terenu prac po wykonaniu Przedmiotu zamówienia w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonanych prac;

- posiadanie i okazanie na każde żądanie Zamawiającego/Inspektora nadzoru inwestorskiego w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń certyfikatów, znaków bezpieczeństwa lub deklaracji zgodności z właściwymi normami lub aprobatami technicznymi;

- składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejsce wskazane przez Zamawiającego, (jeśli będzie taka potrzeba);

- ponoszenie pełnej odpowiedzialność za Podwykonawców i za teren prac z chwilą jego przekazania przez Zamawiającego;

- zapewnienia przeprowadzenia specjalistycznego rozruchu technologicznego zamontowanych urządzeń, systemów i instalacji w porozumieniu z Zamawiającym;

- uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, dotyczących realizacji Przedmiotu zamówienia;

- zgłoszenie wykonania prac do odbioru wraz z przedłożeniem wszelkich dokumentów odbiorowych, w tym w szczególności: dokumentacji powykonawczej; geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; wyników prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów; atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności na materiały i urządzenia; instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń i instalacji oraz innych dokumentów wymaganych przepisami lub przez inspektora nadzoru – zwanymi dalej „Dokumentami odbiorowymi”;

- zgłoszenia operatorowi sieci zamiaru wykonania przyłączy do sieci;

- przeszkolenie użytkowników (wskazanych pracowników jednostek organizacyjnych, o których  mowa w §1 ust. 1) w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń i wykonanych instalacji i przekazanie protokołu z przeprowadzonego szkolenia;

- dokonanie w imieniu Zamawiającego wszelkich formalności związanych z podłączeniem instalacji do sieci elektroenergetycznej;

- przekazanie kopii zgłoszeń wraz z wymaganą dokumentacją do właściwego operatora sieci ;

- przygotowanie stosownych dokumentów i wystąpienie w imieniu Zamawiającego o wydanie pozwolenia na użytkowanie instalacji (jeżeli będzie wymagane);

- wykonanie przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi;

- usuwanie wad na własny koszt ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji;

- aktualizacja Harmonogramu na wniosek Zamawiającego;

- udokumentowanie sposobu gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego Zadania, z uwagi na fakt, że Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów odzyskowi,               a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwiania  swoim  staraniem  i  na  swój  koszt zgodnie z  przepisami ustawy,  o której wyżej mowa.

§ 6.

Nadzór nad pracami

- W imieniu Zamawiającego nadzór inwestorski pełnić będzie………………………………………

- Wykonawca ustanawia:

  - do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji Grupa 1 do nie wyższym niż 1 kV - ……………………………………

  - do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji Grupa 1 do nie wyższym niż 1 kV - ……………………………………

- Ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji Przedmiotu zamówienia do kontaktów wyznaczony zostaje – ……………………………..

- Ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji Przedmiotu zamówienia do kontaktów wyznaczony zostaje – ……………………………..

- Zmiana przedstawicieli o nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie powiadomienia Strony na piśmie.

§ 7.

Odbiór Przedmiotu zamówienia:

- Odbiór Przedmiotu zamówienia:

- każdorazowo po wykonaniu części Przedmiotu zamówienia dla danej jednostki  organizacyjnej Powiatu Włocławskiego, o których mowa w §1 ust. 1 (dostawa, montaż, instalacja oraz pierwsze uruchomienie na jej nieruchomości) Wykonawca zobowiązany jest podpisać  z zarządcą nieruchomości (Dyrektor jednostki, o których mowa w §1  ust. 1) protokół przekazania Przedmiotu zamówienia, według wzoru opracowanego przez Wykonawcę, uprzednio zaakceptowanego przez Zamawiającego (3 egzemplarze - 1 egzemplarz dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy i jeden dla zarządcy nieruchomości);

- wszystkie protokoły przekazania Przedmiotu zamówienia,  o których mowa w pkt 1), stanowić będą podstawę do sporządzenia przez strony Protokołu odbioru końcowego.

- Odbiór końcowy Przedmiotu zamówienia nastąpi w  następującym trybie:

  - po wykonaniu Przedmiotu zamówienia na wszystkich nieruchomościach (dla wszystkich poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego), o których mowa w §1 ust. 1) Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru końcowego;

  - wraz z powiadomieniem o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca składa następujące dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru końcowego tj.:

  - protokoły przekazania instalacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1,

  - dokumenty odbiorowe, o których mowa w § 5 pkt 17,

  - kopie zgłoszeń, o których mowa w § 5 pkt 21;

  - Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych potwierdzi lub zakwestionuje gotowość wykonanego Przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego, powiadamiając o tym Wykonawcę (pisemnie drogą elektroniczną lub listownie) a w przypadku stwierdzenia gotowości do odbioru końcowego wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru;

  - zakończenie czynności odbioru nastąpi do 10 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru;

  - z czynności odbioru zostanie sporządzony Protokół odbioru końcowego, podpisany przez strony Umowy. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę wystawienia faktury VAT końcowej, o której mowa w § 8 ust. 3;

  - w przypadku wad ujawnionych  w trakcie odbioru:

  - jeżeli stwierdzone wady nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę, albo

  - jeżeli stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia  ale  umożliwiają użytkowanie Przedmiotu zamówienia to Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy                           a w przypadku gdy wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać ponownego wykonania Przedmiotu zamówienia na koszt Wykonawcy,

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad,

  - Zamawiający wyznaczy datę ponownego odbioru. Do ponownych czynności odbiorowych  zastosowanie ma ust. 2 pkt 3, 4 i 5.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Zamawiający może odmówić odbioru końcowego do czasu wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 2 pkt 2. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowane jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i może stanowić podstawę do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, o której  mowa w § 13 ust. 1 pkt 1.

- Po odbiorze końcowym rozpocznie swój bieg termin okresu gwarancji i rękojmi a po dacie odbioru końcowego rozpocznie swój bieg termin na zwrot/zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 12 ust 2.

- Odbiory prac zanikających dokonywane będą na bieżąco przez właściwego inspektora nadzoru - po wcześniejszym pisemnym drogą elektroniczną lub listowną - zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

§ 8.

Rozliczenia i płatności

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie Przedmiotu zamówienia nastąpi dwiema  fakturami VAT (1 faktury VAT częściowej i faktury VAT końcowej), płatnymi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury - złożonymi zgodnie z wybranym przez Wykonawcę sposobem: w tradycyjnej formie pisemnej lub ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, wystawionymi w oparciu o protokół zaawansowania prac lub Protokół odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający przewiduje rozliczenie częściowe w oparciu o protokół zaawansowania prac podpisany przez strony umowy. Wykonawca wystawi fakturę VAT częściową po wykonaniu 90-95% zakresu prac przewidzianych  Przedmiotem zamówienia.

- Rozliczenie końcowe nastąpi w oparciu o Protokół odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia. Wykonawca wystawi fakturę VAT końcową po wykonaniu całości Przedmiotu zamówienia. Faktura VAT końcowa wystawiona będzie na kwotę Wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, pomniejszoną o kwotę poprzednio zafakturowaną na podstawie faktury VAT częściowej.

4. Zamawiający dopuszcza również rozliczenie za wykonanie Przedmiotu zamówienia na podstawie jednej faktury VAT końcowej w przypadku uzyskania uprzednio pisemnej zgody Wykonawcy.

- Faktury będą wystawione na:

- Nabywcę: Powiat Włocławski, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, NIP: 888-311-57-91

- Odbiorca/Płatnik: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek.

- Faktury tradycyjne przekazane będą na adres: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek.

- Wykonawca ma prawo do wystawienia ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania i przesłania ich do Zamawiającego drogą elektroniczną korzystając z systemu teleinformatycznego pod adresem:

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl

Nazwa podmiotu: Starostwo Powiatowe we Włocławku

Rodzaj adresu PEF: NIP

Adres PEF: 8882403080.

- Do faktury należy załączyć (w przypadku faktury składanej w tradycyjnej formie pisemnej) lub dostarczyć do Zamawiającego (w przypadku ustrukturyzowanej faktury elektronicznej):

- Zestawienie ilościowe i wartościowe wykonanych prac dla każdej jednostki organizacyjnej Powiatu Włocławskiego, o których mowa w §1 ust. 1 oddzielnie. Zestawienie winno być sporządzone przez Wykonawcę, sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego  oraz zatwierdzone przez Zamawiającego,

- dowód/dowody potwierdzający/potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, o których mowa w § 9, w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie art. 6471 § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 r., poz. 1061, ze zm.) zwanej dalej „k.c.”, że wszelkie należności wobec nich zostały przez Wykonawcę uregulowane. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za wykonane prace, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień dokonania polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy, jest to jednocześnie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Strony oświadczają, że będą realizować płatność za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. splitpayment).

- Podzielną płatność tzw. splitpayment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0 % lub objęte odwrotnym obciążeniem.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (Dz. U. 2024 r., poz. 1646, ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

§ 9.

Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu zamówienia podwykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot zamówienia siłami własnymi/przy udziale podwykonawców.

- Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następujące części Przedmiotu zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………..

- Podwykonawcą/ami Wykonawcy jest/są: …………………………………………………………...

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w ust. 3 i 4, w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację prac.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§ 10.

Gwarancja jakości i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany Przedmiot zamówienia na okres  …. lat od chwili odbioru końcowego, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Wykonawca udziela minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone urządzenia, która liczona będzie od chwili odbioru końcowego, z zastrzeżeniem, że okres gwarancji nie może być krótszy od okresu gwarancji udzielonej przez producenta urządzenia zamontowanego w ramach Przedmiotu zamówienia. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji jakości Zamawiającemu będzie w stosunku do Wykonawcy przysługiwać 2 - letnie uprawnienie z tytułu rękojmi za wady na dostarczone urządzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego złożyć Zamawiającemu oświadczenie w formie pisemnej, że wykonane prace są wolne od wad.

- W okresie określonym w ust. 1 i 2 Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia stwierdzonych protokolarnie wad Przedmiotu zamówienia, w terminie określonym przez Zamawiającego, liczonym od daty pisemnego drogą elektroniczną lub listowną powiadomienia Wykonawcy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres Przedmiotu zamówienia była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy.

- Jeżeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca nie usunie wszystkich stwierdzonych protokolarnie wad, Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin na ich usunięcie. W razie nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad lub ponownego ich nieusunięcia w całości mimo upływu wyznaczonego terminu, stosuje się ust. 5.

- Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków wynikających z ust. 4 Wykonawca dostarczył Zamawiającemu rzecz wolną od wad lub dokonał istotnych napraw rzeczy objętej rękojmią i gwarancją, termin rękojmi i gwarancji biegnie na nowo od chwili protokolarnego odbioru rzeczy wolnej od wad lub rzeczy naprawionej.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji także po terminie określonym w ust. 1 i 2, jeżeli zgłaszał wadę przed upływem tego terminu.

- Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi, określonym w ust. 1 i 2 jest zobowiązany do przeprowadzenia corocznego przeglądu serwisowego, wykonanego przed rozpoczęciem sezonu grzewczego obejmującego sprawdzenie stanu wszystkich urządzeń i instalacji, w tym wymianę uszkodzonych/zużytych elementów oraz mycie paneli fotowoltaicznych w całym okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.

- Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, powiadamiając Wykonawcę (pisemnie drogą elektroniczną lub listowną) na 14 dni przed planowanym przeglądem gwarancyjnym.

- Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony będzie szczegółowy protokół przeglądu gwarancyjnego. Niestawienie się Wykonawcy lub jego przedstawicieli na przeglądzie gwarancyjnym nie będzie wpływać na ważność ustaleń dokonanych przez Zamawiającego. W przypadku nieobecności Wykonawcy lub jego przedstawicieli, Zamawiający niezwłocznie prześle egzemplarz protokołu przeglądu gwarancyjnego.

- W przypadku awarii Przedmiotu zamówienia czas reakcji serwisu wyniesie maksymalnie 12 godzin od momentu zgłoszenia (przyjazd na wezwanie). Wykonawca zapewnia dostępność infolinii serwisowej 7 dni w tygodniu całodobowo.

- Brak reakcji ze strony Wykonawcy w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego jest równoznaczny z przyjęciem zgłoszenia.

- W przypadku awarii Przedmiotu zamówienia (bez konieczności sprowadzenia części zamiennych) czas naprawy wynosi maksymalnie 1 dzień roboczy od przyjęcia zgłoszenia.  W przypadku, w  którym konieczne jest sprowadzenie części zamiennych, termin naprawy będzie określał Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą- maksymalnie do 6 dni roboczych, biorąc pod uwagę niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia, dokonując odpowiedniego zapisu w protokole usunięcia awarii. Konieczność importu i jego dokonanie Wykonawca musi udokumentować w postaci załączników do protokołu usunięcia awarii.

- W przypadku nie usunięcia awarii w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 13 oraz dokonać zlecenia usunięcia awarii podmiotom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. Usunięcie przez osoby trzecie awarii nie powoduje utraty uprawnień z gwarancji i rękojmi przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy.

- W przypadku wystąpienia: trzykrotnej awarii w okresie 6 m-cy, wady nieusuwalnej Przedmiotu zamówienia lub innych przyczyn sprzeciwiających się zasadności naprawy (np. naprawa nie jest ekonomicznie uzasadniona) Wykonawca zobowiązany jest wymienić urządzenie na nowe o parametrach i właściwościach nie gorszych niż urządzenie zastępowane. W szczególnie  uzasadnionych  okolicznościach  Zamawiający   może wyrazić  zgodę na odstąpienie od wymiany  urządzenia  na  nowe na  rzecz wymiany wadliwej części/modułu.

§ 11.

Ubezpieczenie

            - Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia terenu prac, rzeczy, materiałów i urządzeń, związanych bezpośrednio z wykonywaniem Przedmiotu  zamówienia  z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

            - Umowy ubezpieczenia będą przez Wykonawcę na bieżąco aktualizowane przez okres realizacji Przedmiotu  zamówienia tak, aby ubezpieczenie było ważne przez cały czas jej realizacji.

            - Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu zaktualizowanej polisy, w terminie do 3 dni od jej aktualizacji lub zawarcia nowej polisy.

§ 12.

Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy

- Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu podpisania Umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwanego dalej „Zabezpieczeniem” w formie …………………….. w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: …………… zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………………).

- W przypadku należytego wykonania Przedmiotu zamówienia 70% zabezpieczenia w kwocie: ………………. zł zostanie zwrócone/zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym potwierdzonych protokołem odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 5.

- Pozostała część tj. 30% zabezpieczenia w kwocie: ……………… zł zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi - tj. ……. lat.

- Zwrot Zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- W przypadku, gdy na wezwanie Zamawiającego Wykonawca nie usunie wad w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający upoważniony jest do dysponowania kwotą określoną w ust. 3, z przeznaczeniem na usunięcie wad.

- Wykonawcy składający ofertę wspólnie, na podstawie art. 58 ust. 1 pzp ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu zamówienia na skutek wprowadzenia zmian, o których mowa w treści § 15 ust. 2 pkt 2 Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu Zabezpieczenia oraz okresu zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady o długość okresu odpowiadający liczbie dni, o który przedłużono termin realizacji Przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wniesienia przez Wykonawcę Zabezpieczenia oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady w jednej z form, o których mowa w treści art. 450 ust. 1 pkt 2 – 5 pzp, a następnie zmiany terminu realizacji Przedmiotu zamówienia na skutek wprowadzenia zmian, o których mowa w treści § 15 ust. 2 pkt 2, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia zawarcia aneksu do Umowy:

- oryginał aneksu do Zabezpieczenia oraz

2) oryginał aneksu do zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady.

- Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 8, będzie skutkowało karą umowną, o której mowa w treści § 13 ust. 1 pkt 5, lub odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy na podstawie § 14 ust. 1 pkt 6.

§ 13.

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu zamówienia powstałą z winy Wykonawcy w wysokości 0,2% Wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego, po upływie terminu wykonania określonego w Umowie;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości 0,2% Wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

- z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % Wynagrodzenia;

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 10% należnego im wynagrodzenia;

- w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w treści 
§ 12 ust. 8, w wysokości 0,1% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu, o którym mowa w treści § 12 ust. 8;

- za niedotrzymanie czasu reakcji na zgłoszenie awarii w okresie udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości 5.000,00, zł za każde takie zdarzenie;

- za zwłokę w usunięciu awarii w okresie udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości 0,2% Wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie awarii.

- W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych z przyczyn wskazanych w ust. 1 Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar z przysługującego mu Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w odpowiednich przepisach  kodeksu  cywilnego [k.c.].

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z następujących tytułów:

- za zwłokę w przystąpieniu do czynności odbioru Przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% Wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty;

- z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % Wynagrodzenia.

- Łączna maksymalna wysokość kar, których mogą dochodzić Strony wynosi 15% Wynagrodzenia.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na zasadach ogólnych.

§ 14.

Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający może odstąpić od Umowy:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 pzp. i art. 455 pzp,

- Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 pzp,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

- gdy poweźmie wiadomość, że sytuacja finansowa Wykonawcy uległa na tyle pogorszeniu, że istnieje uzasadniona obawa, iż Wykonawca ogłosi likwidację przedsiębiorstwa;

- gdy Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionej przyczyny i nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie;

- gdy Wykonawca samowolnie przerwał realizację prac i przerwa trwa dłużej niż 7 dni;

- niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 8,

- jeżeli Wykonawca, pomimo obowiązku wynikającego z § 11, nie dokonał stosownego Ubezpieczenia.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie Wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3-8 odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę odstąpienia. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie Wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części Umowy.

- Wykonawca może odstąpić od Umowy:

- gdy Zamawiający bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru Przedmiotu zamówienia lub podpisania protokołu odbioru końcowego;

- gdy Zamawiający w czasie jednego miesiąca od upływu terminu, określonego niniejszą Umową na zapłatę faktury, nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty, pomimo dodatkowego wezwania.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia oraz powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej trony, z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nie objętych Zadaniem, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca zgłosi do odbioru prace przerwane i prace zabezpieczające,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu prac urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający, w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty Wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów według cen zakupu na realizację Zadania, określonych w Kosztorysie,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów prac,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu prac.

§ 15.

Zmiany Umowy

- Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności jeżeli nie jest istotna w rozumieniu w art. 454 pzp.

- Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy - w formie aneksu - w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:

- zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie Przedmiotu zamówienia;

- zmiany terminu realizacji Przedmiotu zamówienia, w przypadku:

- wystąpienia okoliczności siły wyższej – jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie Umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej sytuacje wyjątkowe, stany epidemiczne, stany nadzwyczajne - przy czym przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,

- wystąpienia warunków uniemożliwiających zastosowanie technologii przewidzianej w Dokumentacji, jeśli spowoduje to wstrzymanie prac lub uniemożliwiających w ogóle wykonywanie prac na okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych następujących po sobie – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, lub zastosowanie, wprowadzenie innej/lepszej technologii prac - przy czym przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, lub konieczność opracowania i wdrożenia nowej technologii (z wyjątkiem warunków atmosferycznych w okresie od 01 grudnia 2025 r.),

- wydania zakazu prowadzenia prac lub wstrzymania prac przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazu lub wstrzymania nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - przy czym przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi, na jaki Wykonawcy zakazano prowadzenia prac lub wstrzymano prowadzenie prac,

- wystąpienia kolizji z sieciami lub urządzeniami gdzie celem rozwiązania niezbędne jest opracowanie projektu zamiennego, jeśli spowoduje to wstrzymanie prac na okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych - przy czym przesunięcie terminu prac nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie,

- w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz uniemożliwiających wykonywanie prac, przy czym przesunięcie terminu prac nastąpi o czas niezbędny na wykonywanie prac po uzyskaniu powyższych badań, ekspertyz lub analiz,

- zaistnienia konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w Dokumentacji przy czym przesunięcie terminu prac nastąpi o tyle dni, przez ile trwać będzie opracowanie nowych rozwiązań projektowych,

- w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w Dokumentacji zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie prac, stanowiących Przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w Dokumentacji oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy – jeśli zajdzie taka konieczność oraz o czas niezbędny na wykonanie prac wynikających ze zmian Dokumentacji - jeśli zajdzie taka konieczność, przy czym czas na wykonanie zostanie zweryfikowany i zaakceptowany przez Zamawiającego,

- konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, jeżeli termin ich zlecenia, rodzaj lub zakres mają wpływ na pierwotny termin Umowy;

- konieczności wykonania prac zamiennych - do których wykonania wystarczy zgoda Zamawiającego oraz projektanta - rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę Zadania w sposób odmienny od sposobu określonego w Dokumentacji;

Konieczność wykonania prac zamiennych zachodzi w sytuacji, gdy: - materiały przewidziane w Dokumentacji lub ich równoważniki nie mogą być użyte przy realizacji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi; - w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa; - w czasie realizacji prac zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma); - w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia zastosowano lepsze materiały bądź inną technologię.

- możliwość wprowadzenia lub/i zastosowania innej/lepszej technologii wykonania prac;

- konieczności wykonania prac dodatkowych;

- zmiany/wymiany materiałów, urządzeń, sprzętu czy wyposażenia - na materiały, urządzenia, sprzęt czy wyposażenie o parametrach równoważnych lub lepszych z uwagi na np. w szczególności: zaprzestanie produkcji lub wycofanie z rynku, zmianę parametrów, funkcji lub inne okoliczności  - bez zmiany jego przeznaczenia;

- zmiany wynagrodzenia przypadku zmian, o których mowa w pkt 4-7 z zastrzeżeniem, że w przypadku kalkulowania prac wykraczających poza pierwotny zakres Przedmiotu zamówienia Strony opierać się będą na cenach wynikających z Kosztorysu, a w przypadku braku analogicznych pozycji w Kosztorysie na cenach rynkowych;

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację Przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron Umowy;

- zmiany Harmonogramu z powodu zmiany terminu realizacji Przedmiotu zamówienia lub zmiany terminów realizacji poszczególnych prac czy zmiany zakresu prac;

- zmiany w zakresie odbiorów i rozliczenia finansowego z Wykonawcą, w szczególności wynikające z regulaminu Programu;

- gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w Programie w szczególności zmian przepisów prawa, regulaminów, wytycznych i zaleceń dotyczących Programu.

- Wszystkie postanowienia dotyczące okoliczności wymienionych w ust. 2. stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Nie stanowi istotnej zmiany Umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między Stronami Umowy.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie Strony Umowy. Z wnioskiem o zmianę treści Umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

Postanowienia końcowe

§ 16.

- Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach , w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, które mogą wyniknąć w toku realizowania niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się poddać mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

- W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w ciągu miesiąca od jego zgłoszenia drugiej Stronie, właściwym do jego rozpoznania będzie sąd powszechny według  siedziby Zamawiającego.

§ 17.

- O ile nie zostało to wyraźnie określone inaczej, wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja na podstawie Umowy będzie sporządzona w formie pisemnej i uznawana za należycie doręczoną, jeżeli będzie wysłana na następujące adresy  do  korespondencji  i  poczty elektronicznej Stron:

Zamawiający : Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87 – 800 Włocławek, adres e-mail: inwestycje@powiat.wloclawski.pl

Zamawiający upoważnia następujące osoby:

Robert Żelazek - Naczelnik Wydziału Realizacji Projektów i Funduszy Zewnętrznych, tel. 54 230 46 50, e-mail: naczelnik.bud@powiat.wloclawski.pl,

Wykonawca : …………………….., tel. …………………. e-mail: ………………………………

- Strony niezwłocznie poinformują się nawzajem o wszelkich zmianach adresów. Do czasu powiadomienia o zmianie, wszelkie zawiadomienia przesłane na poprzedni adres będą uznawane za otrzymane w normalnym trybie.

§ 18.

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z Umowy na osobę trzecią, bez uprzedniej, pisemnej   zgody Zamawiającego.

§ 19.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy k.c.oraz pzp.

§ 20.

Załączniki  wymienione w  Umowie stanowią jej integralną część.

§ 21.

Nieważność któregokolwiek postanowienia Umowy nie skutkuje nieważnością całej Umowy. W takiej sytuacji Umowa zostanie odpowiednio zmieniona przez Strony, przy czym w pierwszej kolejności stosuje się wykładnię innych postanowień niniejszej Umowy.

§ 22.

Strony zobowiązują się do współdziałania we wszystkich sprawach związanych i wynikających z niniejszej Umowy.

§ 23.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy 
i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki:

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia.

2) Opis przedmiotu zamówienia (Dokumentacja).

3) Oferta.

4) Kosztorysy ofertowe.

5) Harmonogram rzeczowo- finansowy.

ZAMAWIAJĄCY			    			WYKONAWCA