Włocławek, dnia 17 lutego 2025 r.

ZP.272.1.4.2025

WYJAŚNIENIE WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SWZ/

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont odcinków dróg powiatowych nr 2813C Osięciny-Redecz Wielki, nr 2903C Lubanie-Kucerz i nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo”, prowadzone w trybie  podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, t.j.) (bez negocjacji),

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2025/BZP 00088930/01 z dnia 2024-02-04

ID postępowania: ocds-148610-58739839-e0c8-4a60-8d4f-72086134c7ef

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, t.j.) zwanej dalej także „pzp”, zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ oraz działając na podstawie art. 286 pzp zmienia treść SWZ:

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 pzp, przekazuję treść wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, wniesionego przez wykonawcę wraz z wyjaśnieniami treści SWZ zamawiającego:

W dniu 17 lutego 2025 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Pytanie 1.: Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie mieszanki wapienno- żwirowej 0/31,5 na pobocza?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie mieszanki wapienno-żwirowej 0/31,5 na pobocza.

Pytanie 2.: Dotyczy drogi nr 2813C. Proszę o wskazanie właściwej konstrukcji zjazdów – zgodnie z projektem powinny być z kruszywa, zaś zgodnie z kosztorysem ofertowym są 
z mieszanki – mineralno asfaltowej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że właściwa konstrukcja zjazdów określona została 
w projekcie wykonawczym. Zjazdy należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.

Pytanie 3.: Dotyczy drogi nr 2813C. Proszę o podanie właściwej kategorii ruchu – wg opisu technicznego jest to KR3, zaś zgodnie z SST KR 1-2.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Opis projektu wykonawczego przedstawia kategorię ruchu KR2 (pkt 4.1) – a nie KR3 jak wskazuje oferent.

Pytanie 4.: Dotyczy drogi nr 2813C. Proszę o wskazanie właściwej długości remontowanego odcinka drogi – zgodnie z kosztorysem jest to 875 m, zgodnie z PZT 855 m, zaś zgodnie z SOR 955 m.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że długość odcinka drogi powiatowej nr 2813C przewidzianej do remontu wynosi 855 m.

Pytanie 5.: Dotyczy drogi nr 2918C. Proszę o podanie kategorii ruchu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że droga powiatowa nr 2918C posiada kategorię ruchu KR2.

Pytanie 6.: Dotyczy drogi nr 2918C. Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z SOR należy w wycenie robót uwzględnić przestawienie znaku D-1, ustawienie nowego znaku D-4b oraz usunięcie jednego znaku (słupek+tarcza). Proszę również o podanie typu bariery drogowej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza przestawienie znaku D-1, ustawienie nowego znaku D-4b oraz demontaż jednego znaku (słupek + tarcza). Ponadto Zamawiający informuje, że należy zastosować bariery ochronne U-14a H1WM0,7.

Działając na podstawie art. 286 pzp, zamawiający zmienia treść SWZ w ten sposób, że:

1) Rozdział I pkt 13.4. SWZ zmienia brzmienie z:

„13.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 lutego 2025 r., do godz. 11:00.”

na:

„13.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 lutego 2025 r., do godz. 10:00.”

2) Rozdział I pkt 14.1. SWZ zmienia brzmienie z:

„14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lutego 2025 r., o godzinie 11:30.”

na:

„14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lutego 2025 r., o godzinie 10:30.”

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Roman Gołębiewski

Starosta Włocławski

Do zamieszczenia:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania

2. a/a